# طرح توجيهي

# فني ، مالي و اقتصادي

## درمانـگاه  شهداي مرصاد

با ظرفيت200 بيمار در شبانه روز

# خلاصه طرح

موضوع طرح : درمانگاه شبانه روزي

ظرفيت پذيرش  : 200 بيمار در شبانه روز

محل اجراي طرح  : فاز هشت شهر پرديس

سرمايه گذاري كل :  250/276/713/52 ميليارد ريال

سهم آورده متقاضي  : 250/276/713/32 ميليارد ريال

سهم تسهيلات  :  000/000/000/20 ميليارد ريال

دوره بازگشت سرمايه  : 60 ماه

اشتغالزايي  : 57 نفر

مقدمــه :

افزايش سطح بهداشت و سلامت شهروندان اثر مستقيمي بر شاخص هاي اقتصادي جامعه دارد، چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتي به فعاليت اقتصادي و اجتماعي بپردازند رشد اقتصادي شتاب فزاينده اي را تجربه خواهد كرد. اين امر در بيانيه          « بهداشت براي همه تا سال 2000 » سازمان جهاني بهداشت كه در اجلاس سي‌ام خود ، مهم ترين هدف اجتماعي دولت‌ها  را رساندن كليه مردم جهان به درجه اي از سلامت كه بتوانند از نظر اجتماعي و اقتصادي داراي زندگي مؤثري باشند، دانست نيز منعكس گشته است.

اهتمام دولت‌ها به بهبود سطح بهداشت همگاني علاوه بر سرمايه‌گذاري هاي مستقيم دولت در بخش بهداشت و درمان ، به شكل انجام حمايت از بخش غير دولتي و در نظر گرفتن تسهيلات براي اين بخش نيز انجام مي‌پذيرد. انجام اين حمايت ها معمولا در ارتقاي سطح خدمات ارائه شده به بيماران اثر قابل توجهي بر جاي مي‌گذارد.

از ديگر سو با توجه به افزايش ظرفيت دانشكده‌هاي پزشكي كشور در دهه هاي 60 و 70 و افزايش تعداد پزشكان جوان جوياي كار ، لزوم توجه هر چه بيشتر به سرمايه گذاري در بخش بهداشت و درمان آشكارتر ميگردد. چراكه عليرغم نياز مبرم شهروندان به خدمات بهداشتي و درماني ، خصوصا در مناطق محروم، به دليل عدم وجود امكانات كافي ، تعداد زيادي از فارغ التحصيلان دانشكده هاي پزشكي كشور فاقد شغل مرتبط با تخصص خود مي‌باشند.

اجراي چنين طرح‌هايي ضمن آنكه كمك شايان توجهي به بهبود سطح بهداشت همگاني است، زمينه مناسبي براي اشتغال به كار دانش آموختگان علوم پزشكي از قبيل پزشكان متخصص و عمومي، راديولوژيست، متخصص علوم آزمايشگاهي، پرستار ، بهيار و ... را فراهم مي‌آورد. ضمن اينكه با توجه به اينكه درصد بالايي از فارغ التحصيلان اين رشته ها خصوصا پزشكي و پرستاري را بانوان تشكيل مي‌دهند، اين طرح مي‌تواند به وسيله بانوان متخصص نيز به مرحله اجرا درآيد.از طرفی با ساکن شدن اهالی در این فاز که دارای 35000 واحد مسکونی می باشد, لزوم راه اندازی درمانگاه همزمان با ساکن شدن اهالی  به شدت احساس می شود چراکه این اولین مرکز درمانی در فاز هشت خواهد بود .

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :د

| متـراژ ( متر مربع ) | هزينه واحد ( ريال ) | هزينه كل ( ريال ) |
| --- | --- | --- |
| 500 | 000/000/10 | 000/000/000/5 |

الف – 2 ) محوطه سازي :د

| رديف | شــرح | مقدار | هزينه واحدمتر (ريال) | هزينه كل ( ريال ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تسطيح و خاكبرداري | 5000متر مکعب | 000/120 | 000/000/600 |
| 2 | ديواركشي | 100متر | 000/500 | 000/000/50 |
|  | پاركينگ و فضاي سبز | 850مترمربع | 000/000/5 | 000/000/250/4 |
| جـــمـــع |  |  |  | 000/000/900/4 |

الف – 3 ) ساختمانها:د

| رديف | شــرح | زيربنا(m2) | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل ( ريال ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | درمانگاه عمومي و اورژانس | 120 | 000/000/12 | 000/000/440/1 |
| 2 | داروخانه | 70 | 000/000/12 | 000/000/840 |
| 3 | تجهیزات پزشکی | 60 | 000/000/12 | 000/000/720 |
| 4 | درمانگاه هاي تخصصي | 150 | 000/000/12 | 000/000/800/1 |
| 5 | کلینیک پوست و لیزر | 150 | 000/000/12 | 000/000/800/1 |
| 6 | دندانپزشکی | 150 | 000/000/12 | 000/000/800/1 |
| 7 | آزمايشگاه | 120 | 000/000/12 | 000/000/440/1 |
| 8 | راديولوژي و سونوگرافي | 250 | 000/000/12 | 000/000/000/3 |
| 9 | اتاق پرتو | 60 | 000/000/12 | 000/000/720 |
| 10 | فيزيوتراپي | 100 | 000/000/12 | 000/000/200/1 |
| 11 | اداري | 120 | 000/000/12 | 000/000/440/1 |
| جــــــمـــع 1350 |  |  |  | 000/000/200/16 |

الف – 4 ) تجهيزات پزشكي:د

| شــرح | هزينه كل |
| --- | --- |
| وسايل مورد نياز شامل كليه وسايل معاينه ، تخت هاي بيمار، البسه ، دستگاه هاي مورد استفاده در بخش آزمايشگاه، راديولوژي و فيزيوتراپي | 000/000/000/20 |
| جــــــمـــــــع | 000/000/000/20 |

الف – 5 ) تاسيسات:د

| رديف | شــرح | هزينه كل( ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | حق انشعاب برق 3فاز 25 آمپر | 250/906/47 |
| 2 | حق انشعاب آب | 000/000/25 |
| 3 | حق انشعاب گاز شهري | 000/370/35 |
| 4 | سيستم سرمايش و گرمايش | 000/000/540 |
| 5 | سيستم اطفاي حريق | 000/000/250 |
| 6 | ژنراتور برق اضطراري | 000/000/200 |
| 7 | منبع ذخيره آب | 000/000/50 |
| جــــمــــع |  | 250/276/148/1 |

الف – 6 ) وسايل نقليه :د

| رديف | شــرح | تعداد | هزينه واحد | هزينه كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آمبولانس مزدا 1600 | 1 |  | 000/000/450 |
| جــــــمـــع |  |  |  | 000/000/450 |

الف – 7 ) تاسيسات اداري:د

| رديف | شـــرح | هزينه كل |
| --- | --- | --- |
| 1 | ده خط تلفـن و دستگاه فاكس | 000/000/35 |
| 2 | ميز و صندلي اداري | 000/000/400 |
| 3 | وسايل رفاهي كاركنان | 000/000/80 |
| جــــــمـــــع |  | 000/000/515 |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :د

| رديف | شـــرح | هزينه كل |
| --- | --- | --- |
| 1 | تاسيس و ثبت و دريافت مجوزها | 000/000/000/1 |
| 2 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، | 000/000/400 |
| 3 | تهيه انواع نقشه هاي فني | 000/000/600 |
| 4 | آمــوزش | 0 |
| جــــــمـــــع |  | 000/000/000/2 |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت: د

| شـــرح | هزينه ( ريال ) |
| --- | --- |
| زمـين | 000/000/000/5 |
| محوطه سازي و ساختمان ها | 000/000/100/21 |
| ماشين آلات پزشکی | 000/000/000/20 |
| وسايل نقليه | 000/000/450 |
| تاسيسات | 250/276/148/1 |
| تاسيسات اداري | 000/000/515 |
| هزينه هاي قبل از بهره‌برداري | 000/000/000/2 |
| جــــمــــع | 250/276/213/50 |
| پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) | 000/000/500/2 |
| # جمـــــع كل | ### 250/276/713/52 |

ب- هزينه هاي جاري( یک ماهه) :

ب – 1 ) مواد مصرفي:د

| رديف | شـــرح | هزينه كل(‌ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد شوينده و ضد عفوني كننده | 000/000/15 |
| 2 | انواع وسايل مصرفي در بخش تزريقات | 000/000/25 |
| 3 | فيلم راديولوژي | 000/000/2 |
| جــــمــــع |  | 000/000/42 |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :د

ارقام به ريال

| رديف | شــرح | نفر | حقوق ماهانه | حقوق كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدير طرح | 1 | 000/000/20 | 000/000/20 |
| 2 | مسئول فني درمانگاه | 4 | 000/000/6 | 000/000/24 |
| 3 | مسئول فني آزمایشگاه | 1 | 000/000/10 | 000/000/10 |
| 4 | مسئول فني رادیولوژی | 1 | 000/000/10 | 000/000/10 |
| 5 | كارمند مالي و اداری | 2 | 000/000/10 | 000/000/20 |
| 6 | متخصص اطفال | 1 | پرکیس |  |
| 7 | جراح عمومي | 1 | " |  |
| 8 | متخصص چشم‌پزشكي | 1 | " |  |
| 9 | متخصص داخلي | 1 | " |  |
| 10 | متخصص زنان | 1 | " |  |
| 11 | متخصص گوش‌وحلق‌وبيني | 1 | " |  |
| 12 | متخصص قلب وعروق | 1 | " |  |
| 13 | دندانپزشک عمومی | 3 | " |  |
| 14 | متخصص اندو | 1 | " |  |
| 15 | متخصص پریو | 1 | " |  |
| 16 | متخصص پروتز | 1 | " |  |
| 17 | متخصص فک و صورت | 1 | " |  |
| 18 | متخصص دندانپزشکی اطفال | 1 | " |  |
| 19 | سایر تخصصها | 5 | " |  |
| 20 | پزشك عمومي | 6 | " |  |
| 21 | تكنيسين آزمایشگاه | 4 | 000/000/10 | 000/000/40 |
| 22 | تكنيسين رادیولوژی | 2 | 000/000/10 | 000/000/20 |
| 23 | تكنيسين بينايي سنجی | 1 | پرکیس |  |
| 24 | تكنيسين شنوايي سنجي | 1 | " |  |
| 25 | پرستار | 2 | 000/000/10 | 000/000/20 |
| 26 | ماما | 1 | 000/000/10 | 000/000/10 |
| 27 | بهيار | 1 | 000/000/8 | 000/000/8 |

| رديف | شــرح | نفر | حقوق ماهانه | حقوق كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | نظافتچي | 4 | 000/000/7 | 000/000/28 |
| 29 | راننده | 2 | 000/000/9 | 000/000/18 |
| 30 | مسئول پذيرش | 2 | 000/000/9 | 000/000/18 |
| 31 | مسئول تاريكخانه | 1 | 000/000/9 | 000/000/9 |
| 32 | مسئول بهداشت | 1 | 000/000/10 | 000/000/10 |
| جمع كل |  |  |  | 000/950/325 |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات	(استهلاک )ارقام به ريال د

| رديف | شـــرح | ارزش دارايي | نرخ | هزينه كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ساختمان و محوطه | 000/000/100/21 | 2.5% | 000/500/527 |
| 2 | تاسيسات | 250/276/148/1 | 2.5% | 907/706/28 |
| 3 | تجهيزات وماشين‌آلات | 000/000/000/20 | 2.5% | 000/000/500 |
| 4 | وسايل نقليه | 000/000/450 | 2.5% | 000/250/11 |
| 5 | تاسيسات اداري | 000/000/515 | 2.5% | 000/875/12 |
| جــــــمـــــــع سالانه |  |  |  | 907/331/080/1 |
| جمع ماهانه |  |  |  | 659/027/90 |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح یک ماهه:د

| شـــرح | هزينه ( ريال ) |
| --- | --- |
| مواد مصرفي | 000/000/42 |
| حقوق و دستمزد | 000/950/325 |
| نگهداري و تعميرات واستهلاک | 659/027/90 |
| سوخت و انرژي | 167/385/5 |
| جــــمــــع | 826/362/463 |
| پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) | 142/168/23 |
| # جمـــــع كل | ### 968/530/486 |

سرمايه در گردش ( دوره سه ‌ماهه ):د

| شـــرح | هزينه ( ريال ) |
| --- | --- |
| مواد مصرفي | 000/000/126 |
| حقوق و دستمزد | 000/850/977 |
| سوخت و انرژي | 501/155/16 |
| # جمـــــع كل | ### 501/005/120/1 |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح:د

| شـــرح | هزينه ( ميليون ريال ) |
| --- | --- |
| سرمايه ثابت | 250/276/713/52 |
| سرمايه در گردش | 501/005/120/1 |
| # جمـــــع كل | ### 751/281/833/53 |

ج – درآمد (یک ماهه):د

| رديف | شرح | ارزش‌واحد (ريال) | تعداد | ارزش كل( ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ويزيت عمومي | 000/165 | 450 | 000/250/74 |
| 2 | ويزيت متخصص | 000/260 | 250 | 000/000/65 |
| 3 | جراحي سرپايي | کای جراحی | 60 | 000/000/12 |
| 4 | دندانپزشکی |  | 15 | 000/000/30 |
| 5 | آزمايش تشخيص طبي |  | 300 | 000/000/180 |
| 6 | راديولوژي |  | 220 | 000/000/110 |
| 7 | سونوگرافی |  | 150 | 000/000/135 |
| 8 | فيزيوتراپي | کای فیزیوتراپی | 10 | 000/300/6 |
| 9 | شنوايي سنجي |  | 5 | 000/000/3 |
| 10 | بينايي سنجي |  | 5 | 000/000/3 |
| 11 | مامايي |  | 5 | 000/750 |
| 12 | تزريقات |  | 300 | 000/000/9 |
| 13 | پانسمان |  | 10 | 000/000/2 |
| 14 | انتقال بيمار |  | 2 | 000/000/3 |
| جمع |  |  |  | ### 000/300/621 |

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي د

| رديف | شــرح | هزينه ( ريال ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) | 800/764/56 |
| 2 | هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 000/912/141 |
| جــمـــع |  | 800/676/198 |